**Ajahinnang tööle**

1. Analüüs ja koodi läbivaatus: 5 tundi
2. Soovitud muudatuste tegemine: 8 tundi
3. Dokumenteerimine: 1,5 tundi
4. Testimine: 2,5 tundi
5. Veaparandused: 2 tundi
6. Paigaldus 1 tund.

Töö teostamise ajakulu on kokku 20 tundi.

Tunni tasu 40 eurot.

Hind kokku 800 eurot + km.

Töö oleks valmis 16. aprill 2021.